EmbodiedSceneAgent

3D-aware Vision-Language Planning for Long-Horizon Manipulation

面向「多模态大模型 / 具身智能」岗位的旗舰项目开发蓝图

• 文档目标：把项目从“想法”变成“可以直接开工的工程计划”

• 开发资源：3090 24G 负责日常开发与调试；A100 80G 负责 7B 版本最终训练与测试

• 阶段定位：既服务课程作业交付，也服务 GitHub 主页、简历、项目页与面试讲解

• 文档重点：整体设计、预期目标、模块拆分、训练评测、工程流程、里程碑与风险控制

Prepared for Che Cheng

| 一句话定义 | 构建一个以对象级 3D scene memory 为中间表示、以语言规划为核心、以验证与重规划为闭环的具身认知层，用于长程操作任务。 |
| --- | --- |
| 核心主张 | 相比 image-only 或一次性规划基线，将显式 3D scene memory 接入规划闭环，可以提升目标 grounding、子任务有效性、长程成功率与失败恢复能力。 |
| 第一阶段范围 | 先在 CALVIN 跑通 teacher-state → scene memory → planner → executor → verifier → replanner 的最小闭环，再扩展 RLBench 子集和 VLABench 压力测试。 |
| 算力策略 | 3090 做环境搭建、模块开发、3B 快速实验与单回合调试；A100 做 7B 最终 LoRA/QLoRA、批量 rollout、正式评测与消融。 |

# 1. 项目定位与总体目标

这个项目的目标不是简单复现某篇论文，也不是从零训练一个庞大的端到端 VLA。它更像一个“高层认知层”工程：系统读取当前观测和语言指令，维护一个对象级 3D scene memory，以此驱动子任务规划、技能选择、状态验证和失败恢复。项目最终既要能支撑课程作业提交，又要能成为你放在 GitHub 主页和简历上的旗舰作品。

从求职角度看，这个项目必须同时打到两类岗位的关注点。对于多模态大模型岗位，它要体现：多模态输入建模、结构化输出、对空间与任务语义的显式表示、复杂推理链路的可解释性。对于具身智能 / VLA 岗位，它要体现：长程任务分解、语言到动作之间的中间层表示、闭环状态检查、跨 benchmark 泛化能力以及工程可复现性。

• 项目最终要证明的不是“我会调一个视觉模型”，而是：我能把 3D 感知、多模态理解、任务规划、执行验证和工程交付整合成一个完整系统。

• 项目对外叙事应保持统一：从 3D 计算机视觉出发，进一步把 3D scene understanding 变成 embodied agent 的认知基础层。

• 项目对内开发原则：优先跑通最小闭环，再逐步增加模型复杂度和 benchmark 范围，而不是一开始就追求最大模型和最重训练。

## 1.1 面向求职的成功标准

| 维度 | 必须达成（Must） | 建议达成（Should） | 加分项（Stretch） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统功能 | 完整闭环可运行；能生成子任务并执行 | 支持 verifier + replan | 支持 predicted memory 替代 teacher-state |
| 结果展示 | 有成功案例、失败案例、指标表 | 有 2–3 个核心消融 | 有项目页、可交互 demo、视频讲解 |
| 工程质量 | 仓库结构清晰，命令可复现 | 日志、可视化、配置化实验 | 自动报告生成、统一评测脚本 |
| 求职价值 | 能清楚讲出项目定位 | 能解释核心设计取舍 | 能讲清与大厂 embodied / multimodal 方向的映射 |

## 1.2 明确的项目边界

• 本项目要做的：对象级 3D scene memory、语言 planner、技能执行器、状态 verifier、失败重规划、统一评测和项目展示。

• 本项目暂时不做的：从零训练一个大规模端到端 VLA；从零训练底层操作控制器；为每个 benchmark 重写整套低层 policy。

• 边界控制原则：你要做的是高层 cognition，而不是把整个机器人系统从 perception 到 joint-level controller 全部包圆。

# 2. 核心主张、研究问题与预期目标

项目的核心主张必须足够集中，不然仓库会变成“很多模块拼起来的工程杂烩”。最稳妥的主张是：将显式对象级 3D memory 注入规划闭环，相比 image-only 或一次性规划基线，能够在长程操作中获得更好的 grounding、子任务合法性、执行稳定性和失败恢复能力。

## 2.1 研究问题

1. 3D scene memory 是否真的有价值？它是否能帮助 planner 更准确地选择目标对象、判断空间关系和生成更合理的 next subgoal？

2. 闭环验证与重规划是否必要？长程任务中，一次性生成整段动作通常不够稳，是否加入 verifier + replanner 会带来显著提升？

3. teacher-state 启动是否合理？先用 simulator state 构造高质量中间表示，再逐步迁移到 RGB-D predictor，是否能显著降低项目前期难度并提高成功率？

4. 跨 benchmark 泛化是否存在？在 CALVIN 上设计的高层认知层，迁移到 RLBench 子集和 VLABench 时，是否仍保留收益？

## 2.2 预期目标（按层次拆解）

| 层次 | 短期目标（课程可交） | 中期目标（主页可展示） | 长期目标（面试可讲深） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统层 | CALVIN 最小闭环跑通 | 加入 RLBench 子集 + replan | 加入 predicted memory 与更完整 failure taxonomy |
| 模型层 | 3B planner + 轻量 verifier | 7B 最终版 planner | 更强 prompt/数据构造与结构化输出规范 |
| 评测层 | 基础成功率、子目标达成率 | 2D vs 3D / no-replan vs replan | teacher-state vs predicted memory / reasoning stress test |
| 展示层 | README + 结果图 | architecture 图 + demo 视频 | 项目主页 + 技术博客 + 简历 bullet |

# 3. 整体系统设计

系统总架构建议固定为六段式流水线：Observation → Scene Memory → Planner → Skill Executor → Verifier → Replanner。这里最关键的不是“模型越大越好”，而是每一层的输入输出定义清楚，能形成稳定可解释的闭环。只有接口定义稳定，后续才有可能替换 backbone、替换 perception front-end、扩展到新 benchmark。

为了让项目能够快速落地，v1 版本不直接从原始像素推理全部场景结构，而是利用 simulator teacher-state 自动导出对象、状态与关系，先把 scene memory 构建成一个高质量中间表示。这样做的目的不是偷懒，而是把研究重点放在『高层认知层如何利用 3D 中间表示』这一真正关键的问题上。

图 1. EmbodiedSceneAgent 总体架构与核心闭环。

## 3.1 系统输入 / 输出契约

| 模块 | 输入 | 输出 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scene Memory Builder | language instruction, RGB/RGB-D, simulator state | 对象级 memory JSON / scene graph | 优先对象中心表示，不追求重型稠密世界模型 |
| Planner | instruction, memory, history, failure log | subgoal / target / skill / success_check | 必须输出结构化 JSON，便于评测和后处理 |
| Skill Executor | skill, target, env state | 动作执行结果 / after-state | 先接技能库，不从零训练低层 policy |
| Verifier | before/after state, subgoal | success/fail + failure type | 支持规则版与轻量学习版两种实现 |
| Replanner | failure type, current memory, history | 修订后的下一步 subgoal | 优先做 fail-aware 局部修订，而不是重新生成整个 plan |

## 3.2 为什么采用对象级 3D memory

• 可解释：相比直接让模型从 image tokens 端到端生成动作，对象级 memory 更容易向面试官、导师和 reviewer 解释系统为什么这样规划。

• 可操作：planner 可以直接读取 object name、3D position、state 和 relation，输出结构化 JSON，不需要在 prompt 里反复隐式推理场景状态。

• 可验证：verifier 能够自然地根据 before/after state 判断子任务是否完成，并给出失败类型。

• 可迁移：即使换 benchmark，只要环境里能提供对象状态，scene memory builder 就可以适配，而不是推翻整个系统。

# 4. Benchmark 与数据策略

项目的 benchmark 设计要遵循“一个主战场 + 两个辅助评测”的策略。主 benchmark 负责跑通训练和闭环；辅助 benchmark 负责展示泛化与 reasoning 压力。这样既能控制工程成本，也能避免只在一个环境里做 benchmark-specific hack。

| Benchmark | 定位 | 本项目使用方式 | 为什么需要它 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALVIN | 主 benchmark | 训练/验证最小闭环；主要实验场 | 官方定位就是 long-horizon language-conditioned manipulation，非常适合作为主战场 | [R1] |
| RLBench | 辅助泛化评测 | 选取 10–18 个任务子集 | 任务丰富，适合证明系统不是只对单一环境过拟合 | [R2] |
| VLABench | 高层 reasoning 压测 | planner / replan 压力测试 | 强调 world knowledge、隐式意图、长程 reasoning 和语言能力 | [R3] |
| LIBERO（可选） | 后续扩展 | 不作为首阶段强制项 | 可作为后续 lifelong / transfer 的补充，避免前期 scope 过大 | [R4] |

## 4.1 主 benchmark：CALVIN

CALVIN 是整个项目的起点。它的优势不只是在于“大家常用”，更关键的是它本身就是一个面向长程语言条件操作任务的开源 benchmark，因此最适合拿来验证你的核心主张：scene memory、planner、verifier 和 replanner 是否真的能在长程任务里形成稳定闭环。[R1]

• v1 数据来源：先使用 simulator state 自动构建 scene memory，避免在第一阶段被 perception front-end 卡住。

• v1 任务设置：优先使用 debug 数据和少量代表性任务跑通整套流程。

• v1 评测重点：task success、subgoal completion rate、plan validity、recovery rate。

## 4.2 辅助 benchmark：RLBench

RLBench 的价值在于任务多样性和跨任务展示能力。它适合在系统主体成型后，用于证明高层认知层的设计不是局限于 CALVIN。官方页面明确给出 100 个 hand-designed vision-guided tasks，这种多样性很适合做迁移展示。[R2]

• 策略：不要全量接入 100 个任务，先挑选 10–18 个有代表性的任务子集。

• 用途：更像 zero-shot / few-shot transfer 演示平台，而不是新一轮大规模训练平台。

## 4.3 高层压力测试：VLABench

VLABench 的核心价值在于它更强调 reasoning，而不仅仅是执行。官方描述中强调 100 个任务类别、2000+ objects，并关注 world knowledge、implicit human intentions 和 long-horizon reasoning。[R3] 这恰好适合你的项目定位：你做的是高层 cognition，而不是纯 imitation action model。

• 使用方式：以 planner-only 或 planner+replan 的高层 rollouts 为主，不必一上来追求完整低层控制。

• 展示价值：非常适合在项目页里向面试官说明：系统不仅能动，还能解释为什么这样规划。

# 5. 详细模块设计

## 5.1 模块 A：Scene Memory Builder

Scene Memory Builder 是这个项目的第一护城河。它负责把杂乱的原始观测或 simulator teacher-state，整理成 planner 真正能用的对象级场景表示。这个表示必须足够结构化、足够稳定、足够轻量，便于后续做 prompt、验证、错误统计和可视化。

• 推荐表示形式：对象级 JSON / scene graph，而不是一开始就做 NeRF、3DGS 或其他重型稠密世界模型。

• 每个 object 节点至少包含：object_id、class_name、3D position、bbox、状态标签（如 open/closed、held/not held）、visibility、confidence、last_seen_step。

• 关系边至少包含：left_of、right_of、in_front_of、behind、inside、on_top_of、reachable、blocked。

• v1 实现：直接从 simulator state 构建；优先保证高质量和稳定性。

• v2 实现：用 RGB-D / 多视角观测训练一个 memory predictor，替代 teacher-state 输入。

### 5.1.1 统一 schema 设计建议

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| instruction | string | 当前自然语言指令 | put the red block into the drawer |
| objects | list[dict] | 对象列表 | [{name:'red block', state:'on_table'}] |
| relations | list[triple] | 对象间关系 | [('red block','left_of','drawer')] |
| history | list | 历史已完成子任务与失败日志 | ['open drawer'] |
| planner_output | dict | next subgoal / target / skill / check | {subgoal:'open drawer', ...} |

## 5.2 模块 B：Language Planner

Planner 是整套系统的中心。它不是直接输出低层连续动作，而是输出结构化的 next subgoal、target object、skill type 和 success check。这样做的核心好处是：降低端到端控制难度，让模型专注于高层推理与任务分解，同时为 verifier 和 replanner 提供天然接口。

• 开发阶段 backbone：Qwen2.5-VL-3B，负责快速实验与 prompt / 数据格式迭代。[R5]

• 最终测试 backbone：Qwen2.5-VL-7B，在 A100 上做 LoRA/QLoRA 与正式评测。[R5]

• 输出必须结构化：推荐 JSON，不要用难以后处理的自由文本。

• 最关键的工程约束：planner 的输出字段一定要固定，后续所有日志、评测、可视化都围绕这套 schema。

### 5.2.1 推荐输出格式

{
  "task": "put_red_block_in_drawer",
  "subgoal": "open_drawer",
  "target_object": "drawer_handle",
  "skill": "pull",
  "success_check": "drawer.state == open",
  "fallback": "approach handle from the right if first grasp fails"
}

## 5.3 模块 C：Skill Executor

Executor 的定位是“技能库执行器”，而不是你论文里新的低层 policy。它接收 planner 产生的结构化子任务，调用预定义的技能模板或环境已有控制器完成执行。这种设计能让你把主要精力放在 cognition 层，而不是低层控制细节。

• 建议初始技能库：reach、grasp、release、move_to、open、close、push、place。

• 设计原则：技能接口尽量统一，例如 skill_name + target + optional parameters。

• 接口统一的意义：将来接入不同 benchmark 或真实机器人时，只需要换 executor adapter。

## 5.4 模块 D：Verifier

Verifier 决定这个项目是否真的像一个 embodied 系统，而不只是一个会吐计划文本的 VLM demo。它的职责是根据 before-state、after-state 和当前子任务，判断子任务是否完成，若失败则给出失败类型。

| 失败类型 | 判定逻辑示意 | 后续作用 |
| --- | --- | --- |
| target_not_found | 目标对象未出现在 memory 中或置信度过低 | 触发重新 grounding 或改用替代 target |
| precondition_unsatisfied | 例如 drawer 关闭却尝试直接 place into drawer | 先插入必要前置子任务 |
| state_unchanged | 执行后状态没有变化 | 判断技能执行失败或碰撞阻塞 |
| wrong_object_grounded | 改变的是相似对象而不是目标对象 | 修正 target selection |
| occlusion_or_uncertainty | 可见性差或关系不确定 | 先观察/移动视角/保守处理 |

## 5.5 模块 E：Replanner

Replanner 不需要一开始就做成复杂的 tree search。v1 完全可以做 fail-aware 的局部修正：输入原 instruction、当前 scene memory、历史子任务和 failure type，输出修订后的下一步 subgoal。这样既简单，又足以体现项目最重要的闭环性质。

• 推荐优先级 1：先做 rule + LLM hybrid。常见失败类型用规则处理，复杂情况再交给 planner 二次生成。

• 推荐优先级 2：避免每次都重写整段 plan，优先只修正当前局部。

• 展示价值：面试中最容易讲清楚的案例，通常就是“原计划失败后如何重规划并成功恢复”。

## 5.6 模块 F：日志、可视化与报告层

为了把项目做成真正能放在主页上的旗舰作品，日志与可视化层不能被视为“最后再补”。从第一阶段开始，就要设计统一的 rollout log schema，记录 observation id、scene memory、planner 输出、executor 回执、verifier 结论、replanner 输出以及最终 episode 结果。

• 最少要有的可视化：scene graph / object memory 可视化、成功案例视频、失败案例视频、failure taxonomy 统计图。

• 最有用的工程产物：自动汇总成 markdown / json 的 episode report，后续可直接喂给 README 或项目页。

# 6. 训练与数据构造策略

这个项目不能只写架构，不写训练闭环。你需要明确告诉未来的自己：哪些数据怎么造、哪些模块怎么训、每一步为什么这样设计。最关键的原则是：让 teacher-state 帮你快速得到高质量 supervision，先把系统跑通，再逐步增加真实感知输入比例。

## 6.1 阶段一：Teacher-State Bootstrapping

阶段一的目的是把工程打通，而不是追求 perception 真实性。你可以直接从 simulator 抽取 object pose、状态、关系，自动生成 scene memory。这个阶段的数据构造重点不在 annotation，而在 schema 的稳定性和后续可复用性。

• 产物 1：scene memory snapshots。

• 产物 2：planner SFT pairs：输入为 instruction + memory + history，输出为 next subgoal JSON。

• 产物 3：verifier labels：before/after + subgoal → success/fail/failure_type。

• 产物 4：failure-recovery pairs：原计划、失败原因、修正版下一步子任务。

## 6.2 Planner 的 SFT 数据生成

Planner 数据不要只停留在“整条任务 instruction → 最终动作”。更合适的是把 demonstration 自动切分成多条『当前状态 → 下一步子任务』样本。这样训练出的模型更像真正的高层 planner，而不是把所有复杂度塞进一个长文本输出。

• 输入建议：instruction + scene_memory + history + optional failure log。

• 输出建议：subgoal、target_object、skill、success_check、fallback。

• 优点：样本密度更高、训练更稳定、评测更清楚。

## 6.3 Verifier 的训练策略

Verifier 可以从非常轻量的形式起步。最开始甚至不一定非得是大模型；一个基于规则和对象状态变化的判断器，就足以支撑 v1 闭环。等到系统稳定后，再增加轻量分类器或 transformer verifier，用于处理更复杂的模糊状态与噪声观测。

• v1：规则版 verifier。

• v2：监督学习分类器，输入 before/after state + subgoal。

• v3：引入 uncertainty-aware 判定或 ranking。

## 6.4 为什么不从零训练端到端 VLA

这是需要在文档中主动说清楚的设计取舍。你当前的目标是构建一个对求职最有价值的旗舰项目，而不是在有限时间和资源里冒险追逐一个超大规模端到端 VLA。端到端路线不仅数据和算力昂贵，而且会把整个项目的可解释性、可控性和开发节奏都拖慢。你的方案强调高层认知层，是一种更稳、更清楚、更适合展示个人能力的路径。

# 7. 计算资源与工程开发流程

你已经明确提出：不使用 T4。这个决定是正确的，因为 T4 更适合 demo 和 notebook，而不是你这个旗舰项目的核心训练流程。项目的算力分工应该非常明确：3090 负责快速开发和迭代，A100 负责最终 7B 版本的训练、正式评测和大规模消融。

| 资源 | 承担工作 | 不建议承担 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3090 24G | 环境搭建、模块开发、3B 推理、单回合 debug、小规模 LoRA、日志与可视化 | 大批量 7B 正式训练、长上下文批量实验 | 开发阶段反馈最快，适合高频迭代 |
| A100 80G | 7B LoRA/QLoRA、正式批量 rollout、正式评测和消融 | 零碎调试、频繁改一行就重跑 | 昂贵资源应集中用于最终实验和结果产出 |

## 7.1 推荐的开发节奏

1. 3090 先搭环境并跑最小样例。确保 benchmark、scene memory builder 和 executor adapter 至少能在单回合上通。

2. 3090 上固定 schema 和日志格式。这是整个项目后面不至于混乱的关键。

3. 3090 跑 3B planner 的小样本 / 小批量实验。只要它能输出稳定 JSON，就已经足够进入下一步。

4. A100 再接手 7B。当 schema、数据构造和评测脚本已经稳定时，再上 A100 进行正式实验。

5. 所有正式结果只认 A100 产出的最终日志。避免开发时随手跑出的中间实验和最终结果混在一起。

## 7.2 推荐的仓库与实验管理规范

• 配置先行：所有训练、评测和数据构造都从 yaml / json 配置启动，不要把关键超参数散落在脚本里。

• 脚本分层：prepare_data、train_planner、train_verifier、eval、make_demo_assets 分开。

• 结果管理：每次正式实验都生成 experiment_id、config snapshot、metrics json 和 markdown summary。

• 日志最少要求：episode-level log + aggregate-level summary。

# 8. 分阶段开发路线图

下面的路线图不是泛泛的“未来计划”，而是一份真正可以照着执行的开发顺序。你要做的是尽快拿到最小闭环，然后再逐层提高项目的展示质量和研究深度。

图 2. 推荐的三阶段开发路线图。

## 8.1 阶段 1：MVP（第 1–2 周）

• 目标：在 CALVIN 上跑通最小闭环。

• 必须产物：teacher-state scene memory builder、基础 planner、skill executor、规则版 verifier、至少 5–10 个成功 / 失败案例。

• 不必追求：大模型性能、复杂 fancy 可视化、多个 benchmark 同时接入。

• 验收标准：能清楚展示一次从 instruction 到 subgoal 再到验证与重规划的完整链路。

## 8.2 阶段 2：可展示版（第 3–5 周）

• 目标：把项目做成可以放在主页上的版本。

• 新增内容：scene graph 可视化、RLBench 子集、失败注入、replan 案例、统一报告脚本。

• 验收标准：有 architecture 图、benchmark 表、成功/失败案例视频、README 初版。

## 8.3 阶段 3：旗舰版（第 6–8 周）

• 目标：形成面试可深入展开的 final version。

• 新增内容：A100 上的 7B 最终测试、核心消融、VLABench 压测、项目页、简历 bullet 和面试讲稿。

• 验收标准：别人看你的主页时，可以在 30 秒内理解项目价值，并愿意继续点进去。

# 9. 实验与评测设计

实验设计不能只写“跑 benchmark”。你需要构造能直接验证核心主张的实验矩阵。最少应该包含：scene memory 的价值、闭环 replan 的价值、teacher-state 与 predicted memory 的差异、以及跨 benchmark 的泛化展示。

| 实验 | 对比组 | 核心指标 | 你要证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1：3D memory 价值 | image-only vs 2D symbolic vs 3D object-centric | success, grounding accuracy, plan validity | 显式 3D memory 确实提升高层规划质量 |
| E2：闭环价值 | no verifier / verifier / verifier+replan | recovery rate, task success, step efficiency | 长程任务需要闭环而不是一次性 plan |
| E3：memory 来源 | GT teacher-state vs predicted memory | success drop, robustness, failure type shift | 即使 prediction 不完美，架构收益依旧存在 |
| E4：跨 benchmark | CALVIN train → RLBench / VLABench eval | generalization metrics / qualitative transfer | 不是 benchmark-specific hack |

## 9.1 推荐指标

• Task Success Rate：完整任务完成比例。

• Subgoal Completion Rate：子任务完成比例，比最终 success 更细粒度。

• Grounding Accuracy：planner 选中的目标对象是否正确。

• Plan Validity：生成的子任务在当前状态下是否合法、是否满足前提。

• Recovery Rate：失败后通过 replan 成功恢复的比例。

• Step Efficiency：完成任务所需平均步骤数。

• Failure Taxonomy Distribution：失败究竟主要来自 perception、grounding、planning 还是 execution。

# 10. 风险、失败点与应对方案

| 风险点 | 表现形式 | 根因 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| scope 失控 | 同时接太多 benchmark / 太多模型 | 目标不聚焦 | 始终以 CALVIN 最小闭环为第一优先级 |
| planner 输出不稳定 | JSON 格式乱、字段缺失 | schema 不固定、prompt 设计差 | 强制结构化模板 + 后处理校验 |
| 日志混乱 | 无法复现实验、结果表对不上 | 缺乏 experiment_id 和配置快照 | 从第一天开始做配置化实验管理 |
| 过早追逐 7B | 开发速度慢、成本高 | 在 schema 未稳定前上大模型 | 先在 3090 用 3B 完成闭环，再上 A100 跑 7B |
| 项目像 demo 不像系统 | 只有几段视频，没有失败分析 | 缺 verifier / failure taxonomy | 把 verifier 与 replan 视为核心模块，不可后置 |

# 11. 交付物清单与对外展示设计

这个项目最终不是只有代码仓库。为了让它真正服务求职，你应该把交付物分成四层：代码、结果、展示、叙事。这样无论对老师、面试官还是技术主管，都能用最合适的形式看到项目价值。

| 层次 | 具体交付物 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 代码层 | 清晰 repo、配置文件、训练评测脚本、统一日志输出 | 支持复现与开源展示 |
| 结果层 | benchmark 表、ablation 表、failure analysis 图 | 支撑报告、README 和面试讲解 |
| 展示层 | architecture 图、scene memory 可视化、demo 视频、项目主页 | 提升主页点击与第一印象 |
| 叙事层 | README 介绍、技术博客、简历 bullet、面试讲稿 | 把项目价值讲清楚 |

## 11.1 GitHub / 项目页展示建议

1. 首页第一屏：一句话标题 + 20–40 秒 teaser 视频。

2. 第二屏：architecture 图，强调 scene memory → planner → verifier → replanner 闭环。

3. 第三屏：主结果表 + 两个关键消融。

4. 第四屏：失败案例与恢复案例并排展示。

5. 第五屏：仓库结构、快速开始、复现命令。

## 11.2 简历与面试叙事建议

在简历上，不要把这个项目写成“训练了一个 VLM”。更好的写法是：构建了一个 3D-memory-driven high-level cognitive layer，用于长程机器人操作中的任务分解、状态验证和失败重规划。面试时则重点讲三件事：为什么选对象级 3D memory、为什么必须做 verifier/replan、为什么先用 teacher-state 再迁移到 predicted memory。

# 12. 第一周即可执行的开发清单

下面这部分是本文件最实用的地方：不是战略口号，而是你打开电脑就可以执行的步骤。建议把这些步骤拆成 issue 或 kanban 卡片，逐个完成。

| 优先级 | 任务 | 完成标志 | 建议设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 建立仓库骨架与配置目录 | repo tree 稳定，脚本路径固定 | 3090 |
| P0 | 跑通 CALVIN 最小环境与 debug 数据 | 单回合可执行 | 3090 |
| P0 | 实现 teacher-state → scene memory adapter | 能导出统一 JSON | 3090 |
| P1 | 定义 planner 输出 schema 与后处理校验器 | 稳定输出 JSON | 3090 |
| P1 | 写最小 skill executor 接口 | 至少支持 open / grasp / place | 3090 |
| P1 | 写规则版 verifier | 能区分 success / precondition_unsatisfied / state_unchanged | 3090 |
| P2 | 打通一次完整 episode 日志 | 能回放一条闭环样例 | 3090 |
| P2 | 准备 A100 训练脚本模板 | 7B final run 脚本可用 | A100 |

# 13. 推荐仓库结构（附录）

EmbodiedSceneAgent/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── configs/
│   ├── planner/
│   ├── verifier/
│   ├── dataset/
│   └── experiment/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   ├── scene_memory/
│   ├── planner_sft/
│   └── verifier_labels/
├── src/
│   ├── memory/
│   ├── perception/
│   ├── planner/
│   ├── skills/
│   ├── verifier/
│   ├── envs/
│   ├── training/
│   ├── evaluation/
│   ├── visualization/
│   └── utils/
├── scripts/
│   ├── prepare_data.sh
│   ├── train_planner_3b.sh
│   ├── train_planner_7b.sh
│   ├── train_verifier.sh
│   ├── eval_calvin.sh
│   ├── eval_rlbench.sh
│   └── make_demo_assets.sh
├── docs/
│   ├── figures/
│   ├── project_page/
│   └── failure_cases/
└── results/
    ├── calvin/
    ├── rlbench/
    ├── vlabench/
    └── ablations/

# 14. 参考资料

下列资料主要用于确定 benchmark 范围、模型选型与项目定位。正文中采用 [R#] 形式引用。

[R1] CALVIN official repository. An open-source simulated benchmark for long-horizon language-conditioned tasks. https://github.com/mees/calvin

[R2] RLBench official site. 100 unique hand-designed vision-guided manipulation tasks. https://sites.google.com/view/rlbench

[R3] VLABench official site. 100 task categories and 2000+ objects for evaluating universal LCM/VLA task learning. https://vlabench.github.io/

[R4] LIBERO official repository. 130 tasks grouped into multiple suites for lifelong manipulation benchmarking. https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO

[R5] Qwen2.5-VL official model card. Instruction-tuned 7B vision-language model; 3B/7B/72B family information. https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct

[R6] ByteDance Seed Robix page. Unified model for robot interaction, reasoning and planning; useful as industrial positioning reference. https://seed.bytedance.com/public_papers/robix-a-unified-model-for-robot-interaction-reasoning-and-planning

[R7] LeRobot official repository. Models, datasets and tools for real-world robotics in PyTorch. https://github.com/huggingface/lerobot