EmbodiedSceneAgent
仅用 3090 的后续开发路线图

目标：在无 A100 条件下继续稳定推进项目开发；明确 3B / 7B 在 3090 上各自承担的职责、执行边界、阶段任务与验收标准。

| Prepared for | Che Cheng | 文档类型 |
| --- | --- | --- |
| 依据 | 当前 README 与项目蓝图中的已完成状态 / 算力分工 | 开发执行文档 |

执行摘要 • 主线不变：继续以 3B 作为日常开发主 backbone，把 scene memory、planner、verifier、replanner 和报告链路做稳。 • 7B 不放弃，但降级为“验证模型”：只做小规模 LoRA pilot、关键 case 对比、少量高价值消融，不承担高频迭代和大批量 rollout。 • 所有正式结果必须来自“接口稳定 + 评测脚本稳定”后的运行；开发期的中间实验仅用于诊断，不混入最终主表。 • 只有当 3B 链路稳定、数据 schema 固定、单回合诊断充分时，才在 3090 上启用 7B 小范围实验。

1. 当前判断与总体原则

根据你当前仓库的 README，3090 上已经完成日常开发、核心链路验证、3B 最小 LoRA SFT 与 base vs tuned 代理评测；根据项目蓝图，原始分工本就是“3090 做开发与 3B 快速实验，A100 做 7B 正式训练与评测”。在 A100 暂时不可用的情况下，最稳妥的路线不是强行把全部工作迁到 7B，而是显式改写为“3090-only 开发策略”。

• 优先级 1：系统闭环比模型大小更重要。先确保 Observation → Memory → Planner → Verifier → Replanner 的接口稳定和日志可审计。

• 优先级 2：3B 负责高频迭代；7B 只承担低频、高价值验证，避免 3090 的开发节奏被大模型拖垮。

• 优先级 3：所有正式结果以统一评测脚本和固定配置为准；开发期 exploratory runs 只作为工程诊断证据。

• 优先级 4：把 3090 的时间主要花在“减少不确定性”而不是“堆参数”上。

2. 3B / 7B 分工总表

| Backbone | 主职责 | 允许做的事 | 不建议做的事 | 启用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-VL-3B | 主开发 backbone | 接口联调、smoke / debug、最小 SFT、base vs tuned、失败案例分析、报告与图表沉淀 | 追求最终上限分数；拿 3B 做大规模 benchmark 包装 | 默认长期启用 |
| Qwen2.5-VL-7B | 验证 backbone | 小样本 LoRA pilot、关键任务对比、代表性 case study、少量消融与 qualitative 提升展示 | 长上下文高频调试；批量 rollout；多组大 sweep；把 7B 当唯一主线 | 3B 链路稳定 + schema 固定 + 评测脚本固定后再开 |
| 无 7B 训练阶段 | 资源保护模式 | 回到 3B 与规则系统，优先修闭环、修日志、修 verifier/replanner | 为了“看起来更大”而持续消耗 3090 | 当 7B 频繁 OOM、调试速度明显下降时立即切回 |

3. 仅用 3090 的阶段路线图

下面的路线图按照“先稳接口，再稳闭环，再补 7B 验证”的原则组织。每个阶段都包含：3B 负责什么、7B 负责什么、交付物是什么、何时算通过。

| 阶段 | 周期 | 3B 主任务 | 7B 任务 | 验收输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 3–5 天 | 冻结 schema、命名规范、日志字段；保证 smoke 全通过 | 不启用 | 统一 I/O 契约、固定实验目录、一次闭环可回放 |
| P1 | 1 周 | 3B 做 planner / verifier / replanner 高频联调 | 仅做推理 sanity check | 至少 10 条代表性 episode 日志 + 失败类型统计 |
| P2 | 1–2 周 | 3B 最小 SFT + base vs tuned 重跑 + E2 小规模消融 | 7B 做 1 次小样本 LoRA pilot | 更新主结果表、失败案例页、7B 是否值得继续的结论 |
| P3 | 1 周 | 3B 修规则、修提示词、修数据构造 | 7B 只跑关键 case 对比和 1–2 个高价值消融 | 得到可展示的 qualitative 提升和 side-by-side case study |
| P4 | 持续 | 3B 维护主线、准备未来 A100 迁移 | 暂停或极低频运行 | 形成可复制的 7B runbook，等待更大 GPU 恢复 |

P0：接口冻结与环境稳定期

3B 执行清单：

□ 统一 planner 输出 schema：subgoal / target_object / skill / success_check / fallback。

□ 固定 results/、eval/、reports/ 的 experiment_id 命名与配置快照保存规则。

□ 补齐最小 smoke：scene memory → planner → executor → verifier → replanner 整链路可运行。

□ 确认所有脚本都以同一批配置文件启动，避免关键超参数散落在脚本中。

7B 执行清单：

□ 不训练 7B；只保留能加载并完成单条推理的最小 sanity check。

阶段通过标准：

• 单回合闭环可回放；README 中的路径和脚本无失配；评测脚本无手工 patch。

P1：3B 主线联调期

3B 执行清单：

□ 集中修 planner 的结构化输出稳定性，而不是盲目继续训练。

□ 把 verifier failure taxonomy 做清：target_not_found / precondition_unsatisfied / state_unchanged / wrong_object_grounded / uncertainty。

□ 用 3B 批量跑小规模 debug 子集，积累可解释失败案例。

□ 在 latest_project_dashboard 和 latest_project_report.json 中固化统一摘要字段。

7B 执行清单：

□ 只做 7B 推理级对照：检查其在同样 prompt/schema 下是否更稳定、更少格式错误。

阶段通过标准：

• 至少 10 条带 before/after 状态与 replan_audit 的 episode；失败案例页可直接用于汇报。

P2：3B 小训练 + 7B 小 pilot

3B 执行清单：

□ 对 3B 重跑最小 SFT，验证当前 schema 和数据视图没有退化。

□ 重跑 base vs tuned 与 E2 小规模消融，更新主结果表和 current_main_results_table。

□ 把 3B 的 qualitative 结果和错误类型统计整理成标准模板。

7B 执行清单：

□ 仅在 3B 稳定后启动一次 7B 小样本 LoRA/QLoRA pilot；限制样本量、限制 epoch、限制 max steps。

□ 只比较两个问题：7B 是否明显减少格式错误？是否在关键长程 case 上提升目标 grounding？

阶段通过标准：

• 生成一页明确结论：‘7B 值不值得继续在 3090 上投入’。若收益不明显，立即收缩。

P3：7B 展示增强期

3B 执行清单：

□ 3B 继续承担所有频繁修补工作，包括 prompt、规则、parser、日志和报告资产。

□ 准备 2–3 个最适合展示的 episode，形成固定 case study 模板。

7B 执行清单：

□ 对 7B 只跑高价值 case：长指令、复杂 relation、失败后重规划。

□ 保留 side-by-side 比较图：base 3B / tuned 3B / 7B pilot。

阶段通过标准：

• 形成可以写进课程报告、README 和面试讲解的 qualitative 对照页。

P4：为未来大 GPU 恢复做准备

3B 执行清单：

□ 继续用 3B 保持仓库健康：测试、文档、脚本、路径、资产生成链路都保持可运行。

□ 把未来 A100 版的 train_planner_7b / eval_7b 脚本提前整理好。

7B 执行清单：

□ 默认暂停 7B 训练，只保留可复用配置与上次实验记录。

阶段通过标准：

• 当 A100 恢复时，能够在不改目录结构的情况下直接续跑正式实验。

4. 3090 条件下的运行规则

| 规则 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 规则 1 | 3B 是默认开发入口。除非当天任务明确需要大模型验证，否则不开 7B。 |
| 规则 2 | 7B 一次只解决一个问题：格式稳定性、长程 grounding、或某个代表性 case；禁止‘顺手多跑几组’。 |
| 规则 3 | 任何 7B 运行都必须先有 3B 对照结果，否则无法解释收益来自模型规模还是别的改动。 |
| 规则 4 | 所有正式实验都保存 config snapshot、git commit、路径索引与 metrics.json；否则视为无效运行。 |
| 规则 5 | 一旦 7B 影响开发节奏（频繁 OOM、调试回路明显变慢、日志不完整），当天立即切回 3B。 |

推荐的每周节奏

• 周一–周三：只用 3B，处理接口、日志、规则、失败修复、数据视图。

• 周四：重跑一轮 3B 小规模评测，更新 dashboard / report / case 索引。

• 周五：只有当 3B 结果稳定时，才安排 7B 小 pilot 或关键 case 对比。

• 周末：只做文档整理、图表整理和复盘；不要在未记录配置的情况下随意补跑 7B。

5. 模块级验收标准

| 模块 | 3090 下最低通过线 | 建议补充证据 | 主负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scene Memory | 统一 schema 可导出；多后端共用同一接口 | 对象表 + relation + history snapshot 示例 | 3B 主线 |
| Planner | 输出结构化 JSON，parser 不频繁失败 | base vs tuned 对照、关键 case 输出样本 | 3B 主线，7B 验证 |
| Verifier | failure taxonomy 可复用，before/after 判定可追溯 | 错误分布统计与回放案例 | 规则优先 |
| Replanner | 出现失败后能生成局部修订，而非整段重写 | replan_audit 记录与恢复案例 | 3B 主线 |
| Reporting | 一键生成 dashboard / report / assets | current_main_results_table 与 failure cases 页面 | 3B 主线 |

6. 风险控制与停止条件

在只有 3090 的条件下，最容易犯的错误不是‘模型太小’，而是把项目推进节奏交给显存和偶发 OOM。下面这些条件出现时，应当果断收缩 7B，而不是继续硬顶。

7B 立即暂停条件 • 连续两次以上出现 OOM 或运行异常，且无法在合理时间内定位问题。 • 为了跑 7B 被迫修改主线脚本，使 3B 与常规评测失去可复现性。 • 7B 没有提供清晰收益，但显著拖慢了日志整理、失败分析和报告资产沉淀。 • 同样的问题其实可以通过 schema、prompt、规则或 verifier 修复，而不必依赖更大模型。

何时重新扩大 7B 投入

• 3B 主线已经稳定：schema 不再频繁改、parser 错误率显著下降、失败类型可解释。

• 统一评测脚本、结果表、资产生成链路都已固定，新增运行不会破坏现有仓库整洁度。

• 你需要一个更强的展示层 case，而不是还在排查基础工程问题。

• 或者未来重新获得 A100 / 更大 GPU，可以把 3090 上沉淀的配置直接迁过去。

7. 接下来两周的可执行清单

下面这份清单可以直接当作你的近期执行板。默认假设：继续在 3090 上工作，不额外申请新算力。

第 1–3 天

□ 冻结 planner 输出 schema 与后处理校验器。

□ 把现有 results/checkpoints、results/eval、results/reports 的入口统一到一套命名规则。

□ 重跑 smoke + calvin dev minimal loop，确认日志字段齐全。

第 4–7 天

□ 只用 3B 重新跑一轮 base vs tuned，并刷新 latest_project_dashboard / latest_project_report.json。

□ 整理 5 个成功案例和 5 个失败案例，补齐失败 taxonomy 标签。

□ 把 docs/module_contracts、failure_cases、tables 中最关键的页面更新到最新结果。

第 8–10 天

□ 启动一次 7B 小样本 pilot；只回答两个问题：格式稳定性是否更好？关键 long-horizon case 是否更强？

□ 输出 side-by-side case study：3B base / 3B tuned / 7B pilot。

□ 若收益不明显，结束 7B 本轮实验，回到 3B 主线。

第 11–14 天

□ 以 3B 为主完善 README、项目看板、结果表和报告资产。

□ 把未来 A100 恢复后的 train_planner_7b / eval_7b 脚本整理成可直接复用的 runbook。

□ 形成一版面向课程作业与 GitHub 主页都可复用的项目叙事。

结论 在仅有 3090 的阶段，最优策略不是“继续把所有事情都交给 7B”，而是把 3B 明确设为开发主线、把 7B 明确设为验证模型。这样既能保持工程推进速度，又不会放弃未来切回更大算力时的模型上限展示。